Hinnapäring Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamiseks

Luunja Vallavalitsus (Tellija) kutsub Teid (Pakkuja) esitama hinnapakkumust Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVVK kava) ajakohastamiseks.

Töö eesmärk ja kirjeldus

Luunja Vallavolikogu 15.08.2013 määrusega nr 49 on kinnitatud Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 (kättesaadav koos lisadega Luunja valla kodulehelt : http://www.luunja.ee/majandus/veevarustus ). Käesoleva töö eesmärk on ÜVVK kava ajakohastamine ja täiendamine nii, et see vastab kõikidele õigusaktidega kehtestatud nõuetele, sh ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatud nõuetele ning samuti peab ÜVVK kava vastama SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerimise korra tingimustele.

Luunja valla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaardimaterjali/jooniste lahendused tuleb kanda kõik katastri kaardile (ETAK Eesti kaardi (kihtidega: hooned, kohanimed, kõlvikud, kõrgusandmed, muud, teed, teed, vooluveed)). Kõik valla andmed tuleb lisada ühele kaardile.

Kõik arendamise kava koostamisega seotud koosolekud, nõupidamised jne viiakse läbi Tellija asukohas, kui ei lepita teisiti kokku.

ÜVVK kava tuleb esitada 2 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt.

Digitaalsel kujul üleantavad failid esitatakse järgmistes formaatides:

- joonised					 - AutoCAD ja Acrobat Reader

- tekstiosa (seletuskiri jms.)			 - Word ja Acrobat Reader

- tabelid (materjalide ja tööde loetelud jms.)	 - Excel ja Acrobat Reader

Tööde mahtu tuleb arvestada kõik kulud ja tööd (andmete kogumine, analüüsime, selgituste andmine, kooskõlastamine Terviseameti ja Keskkonnaametiga jne), mis on vajalikud töö nõuetekohaseks täitmiseks.

Töö lõpeb Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vastuvõtmisega Luunja Vallavolikogu poolt.

Tööde valmimise tähtajad

- SA KIK-i 2018 a Keskkonnaprogrammi II taotlusvooru lõpptähtaeg on 17. september. Ajakohastatud Luunja valla ÜVVK arendamise kava eelnõu valmimine ja Tellijale üleandmise ning Terviseametile ja Keskkonnaametile kooskõlastamiseks saatmise tähtaeg on hiljemalt 24. september 2018 .

- Terviseameti ja Keskkonnaametiga kooskõlastatud ÜVVK kava Tellijale üleandmine hiljemalt 17. oktoober 2018.

- ÜVVK kava kinnitamine Luunja vallavolikogus eeldatavalt 25. oktoobril (juhul, kui oktoobrikuu volikogus ei kinnitata, lükkub kinnitamine edasi novembrikuu volikogus).

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab olema viimase nelja aasta (2015-2018) jooksul koostanud vähemalt kolm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, mis vastavad kehtiva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (jõustunud 01.01.2015) § 4 kõigile nõuetele.

Pakkuja esitab hinnapakkumuse koosseisus nimetatud perioodil koostatud ÜVVK arendamise kava nimekirja (teostatud töö nimetus ja kinnitamise aeg, töö tellija andmed.

- Pakkujal ei tohi olla riikliku maksuvõlga. Tellija kontrollib maksuvõla olemasolu enne lepingu sõlmimist.

Lepingu tingimused

Eduka pakkumuse teinud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

Töö eest tasumine toimub ühes osas pärast töö lõpliku valmimist (volikogus kinnitamist) ja dokumentatsiooni üleandmist Tellijale. Tellija maksab nimetatud summa pärast töö üleandmist Töövõtjalt saadud arve alusel 14 tööpäeva jooksul arve esitamise kuupäevast. Maksetähtaja ületamise eest on pakkujal õigus nõuda viivist 0,2% iga ületatud päeva eest.

Kui Töövõtja ületab nõuetekohase Töö Tellijale üleandmiseks Lepingus ette nähtud vastavat tähtaega, kohustub ta Tellija nõudmisel maksma leppetrahvi 0,2 % tähtaega ületanud Töö maksumusest iga tähtaega ületanud päeva eest. Konkreetse leppetrahvi summa otsustab Tellija ja tal on õigus see tasumisele kuuluvast summast kinni pidada.

Töövõtja poolt Lepingu täitmise raames Töö teostamise käigus tekkivad kõik intellektuaalomandi õigused (sealhulgas kõikide arendamise kava dokumentide osas tekkivad kõik autori varalised õigused) vastava Töö osa või Töö suhtes loetakse vastava Töö osa või Töö üleandmisel ilma täiendava tasuta loovutatuks Tellijale.

Pakkumuse esitamine ja maksumus

Pakkumuste hindamise aluseks on Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ajakohastamise töö kogumaksumus koos käibemaksuga.

Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus.

Pakkumus peab olema jõus 15 kalendripäeva.

Pakkumus palun saata digitaalselt allkirjastatult Luunja Vallavalitsuse e-postile luunjavv@luunja.ee  hiljemalt 02.07.2018 .

Selgituste saamine

Pakkujal on õigus saada selgitusi ja lisateavet käesoleva hinnapäringu ja töö kohta.

Kontakt: Luunja vallavalitsuse majandusnõunik Raido Kutsar, tel 58876203, e-post: raido@luunja.ee.