Lp Pakkujad

12.09.2018 nr 7-13/1383

Hinnapäring Sirguaru tee ehituse omanikujärelevalve tegemiseks

Luunja Vallavalitsus (Tellija 1/Hankija) kutsub Teid (Pakkuja) esitama pakkumus Sirguaru tee ehituse omanikujärelevalve tegemiseks.

Tegemist on ühishankega, teiseks Tellijaks/Hankijaks on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Hankijate eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada Sirguaru tee vastavalt hanke „Sirguaru tee ehitus“ riigihanke alusdokumentides sh tehnilises kirjelduses ja projektdokumentatsioonis toodud tingimustele ja nõuetele (Ehitustööd).

Ehitustööde teostaja leidmiseks on teostatud riigihange viitenumber 199817“ Sirguaru tee ehitus“, millega on võimalik tutvuda (sh hanke alusdokumentidega) e­riigihangete registri kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199817 .

Hankijad soovivad leida koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemusega aitab realiseerida püstitatud eesmärgid ja kaitsta hankijate huve parimal võimalikul moel (edaspidi Omanikujärelevalve või lühendatult OJV).

Teenuse kirjeldus (OJV kohustused ehitustööde perioodil):

- omanikujärelevalve teostamine lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, sh vastavalt majandus­ ja taristuministri 02.07.2015.a. määrusele nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“

- ehitustööde Tellijate poolne koordineerimine, Tellijate esindamine ja tee-ehitustööde töövõtulepingu (Lepingu) täitmise Tellijate poolne järelevalve, sealhulgas:

  - Lepingu ajaliste kohustuste järelevalve;

  - Tehniliste lahenduste sobivuse kontrollimine ja järelevalve;

  - Lepingu rahaliste kohustuste järelevalve;

  - Muudatustööde menetlemine ja ettepanekute esitamine muudatustööde kokkuleppe sõlmimiseks;

  - Arvestuse pidamine tehnilise dokumentatsiooni muudatuste üle;

  - Ehitustööde ülevaatus ja tehtud tööde vastuvõtmine;

  - Ehituse täitedokumentatsiooni kontrollimine ja vastuvõtmine;

  - Infovahetuse tagamine ja koosolekute korraldamine ja osalemine (arvestusega vähemalt kord nädalas);

  - Tellija nõustamine kõikides Lepingu täitmisega seotud küsimustes.

- teostama muid vajalikke toiminguid vastavalt Pakkuja professionaalsusele ning tulenevalt seadustest, määrustest ja normidest.

Teenuse tähtaeg:

- OJV tuleb teha kogu ehitustööde perioodi. Ehitustööde perioodiks määratud riigihankes 75 päeva hankelepingu (tee-ehituse töövõtulepingu) sõlmimisest. Eeldatav ehitustööde periood oktoober kuni detsember 2018.

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab olema Majandustegevuse registris (MTR) kehtiv registreering tegevusalal „Omanikujärelevalve“, tegevusala liik „tee“.

- Pakkujal ei tohi olla riikliku maksuvõlga. Tellija kontrollib maksuvõla olemasolu enne lepingu sõlmimist.

Teenuse lepingu tingimused

Eduka pakkumuse teinud pakkujaga sõlmitakse käsundusleping.

Maksetingimused:

- ettemaksu ei teostata;

- teenuse eest tasumine toimub järgmiselt:

1)	Luunja Vallavalitsus tasub 50% ehituse omanikujärelevalve teenuse kogumaksumusest. Tellija 1 tasub omanikujärelevalve teostajale kalendrikuu jooksul osutatud teenuse eest 14 päeva jooksul pärast vormistatud akti ja arve saamist.

2)	Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tasub 50% ehituse omanikujärelevalve teenuse kogumaksumusest. Tellija 2 tasub omanikujärelevalve teostajale kalendrikuu jooksul osutatud teenuse eest 28 päeva jooksul pärast vormistatud akti ja arve saamist.

Pakkumuse esitamine ja hindamine

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.

Pakkumuses tuua välja omanikujärelevalve teenuse kogumaksumus ilma ja koos käibemaksuga.

Pakkumus palun saata digitaalselt allkirjastatult Luunja Vallavalitsusele e-postile raido@luunja.ee  hiljemalt 17.09.2018 .

Hankija hindab pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse (omanikujärelevalve teostamise kogumaksumus koos käibemaksuga).

Selgituste saamine

Pakkujal on õigus saada selgitusi ja lisateavet käesoleva hinnapäringu ja teenuse kohta.

Kontakt: Luunja vallavalitsuse majandusnõunik Raido Kutsar, tel 58876203, e-post: raido@luunja.ee.

Lugupidamisega,

Raido Kutsar

majandusnõunik

7 417 103, raido@luunja.ee